项目计划书

项目名称：题目评测系统

学院：计算机学院

小组序号：21

成员姓名：欧阳嘉骏、粟博文、仝德涛

指导老师：尹兆远

提交日期：2026年4月24日

一、项目概述

1、项目背景：

（1）项目来源：在课程学习过程中，同学们缺乏一个快捷的题目练习与存储工具，故而开发此系统

（2）应用场景：日常课后习题自测与反复练习，个人优质题目手机分析整理，重点题目解答与回顾

（3）现实意义：用户可自行选择与存储练习适合自己的题目，实现问题的积累与运用

2、项目目标：

该项目旨在完成一个轻量级在线练习系统的设计与开发，实现题目存储、刷题练习及解答核验三大核心目标，满足日常自学与作业实践需求。

3、开发环境与条件：

二、需求分析

1、目标用户与使用场景

（1）目标用户：本系统主要面向新的内容的初学者及有日常自测需求的练习者。这类用户通常需要反复练习巩固知识，并希望将自己遇到的优质题目统一保存管理。

（2）使用场景：用户可根据题目分类（如章节、难度）进行刷题练习，逐题作答并查看答案对错；同时支持将新题目录入个人题库，随时补充和整理；系统还会保留练习记录，方便后续复习回顾。

2、核心功能清单：

题目管理：如用户添加、存储、分类、管理等

刷题练习：对系统中的题目进行刷取练习，并提交答案

答案检验：对用户提交答案与标准答案进行比对等

3、非功能需求：

性能要求：保证练习过程不卡顿，

安全需求：对输入的答案与题目进行基本过滤，不涉及敏感内容等

兼容需求：

三、技术路线

1、总体框架：

本系统拟采用B/S架构，即用户通过浏览器访问，所有数据和业务逻辑均在服务器端处理。整体采用三层结构：表示层（前端界面）负责页面展示与用户交互；业务逻辑层（后端服务）负责处理刷题、存题、答案核验等核心逻辑；数据访问层负责与数据库交互，完成题目的存储与读取。

2、主要技术：

前端： JavaScript，页面以简洁实用为主，重点保证题目展示、答案输入、按钮交互等核心功能。·

后端：采用Python Flask，负责处理用户请求、实现刷题逻辑、答案比对以及题目的增删改查。·

数据库：MySQL，SQLite更为轻便，无需单独安装数据库服务，适合小型作业；MySQL则更为标准。两者均可完成题目的存储与读取。·

开发环境：VSCode等常见IDE，配合浏览器开发者工具进行调试。

3、数据设计初步考虑：

主要实体：涉及三个核心实体题目、用户、练习记录。·

题目：包含题目内容、答案、分类（如章节或难度）等属性。·

用户：包含用户名、练习统计等基本信息。·

练习记录：记录用户做了哪道题、提交的答案、是否正确、练习时间等。

关键数据表：

1. 题目表：存储所有题目，字段包括题目ID、题干、选项、答案、分类、创建时间。

2. 用户表：存储用户信息，字段包括用户ID、用户名。

3. 练习记录表：存储每次练习的答题情况，字段包括记录ID、题目ID、用户答案、是否正确、练习时间。

四、进度安排

1、阶段划分、时间进度表：

（1）4月24~5月6日：基础框架与核心功能开发：

搭建开发环境，设计数据库表结构：4~5天

实现题目录入与存储，实现基本的刷题：7~8天

（2）5月6~5月13日：功能完善与测试：

增加练习记录，保存答题记录：2~3天

系统整体测试，完善体验，修复bug：4~5天

整理文档，准备展示内容：1天

2、风险与应对：

（1）数据库设计不合理，导致后期频繁改动：

前期设计简单的表结构，在考啊过程中进行补充

（2）练习记录丢失：

定期备份数据库文件

（3）中途更换代码，或重写代码：

前期不追求完美，主要保证框架运行，后期在框架上完善系统功能

五、成员分工

1、成员信息：

（1）欧阳嘉骏（组长）：班级：计科四班

学号：202405567317

Git账号：ouyangjiajun2006

主要任务：创建系统主要框架，整合代码

（2）粟博文：班级：计科四班

学号：202405567311

Git账号：lsyanr

主要任务：完成系统的基本刷题等功能，完善系统数据库

（3）仝德涛：班级：计科四班

学号：202405567334

Git账号：tdtd051216

主要任务：完成系统的练习存储等功能，创建文档

2、Git协作方式：

Git仓库地址：https://github.com/ouyangjiajun2006-netizen/QIJIYIYUE.git

提交方式：成员提交代码确定成功运行后整合一起由组长提交

3、阶段性成果计划：

（1）第一阶段：欧阳嘉骏：完成系统的基本框架

粟博文:完成系统的题目刷取

仝德涛：系统刷题内容的数据管理

（2）第二阶段：欧阳嘉骏：确保系统的核心功能完整

粟博文：增加系统的部分功能

仝德涛：增加系统存储功能，完成系统的报告撰写

附录

Git仓库地址：

https://github.com/ouyangjiajun2006-netizen/QIJIYIYUE.git